# 宠物养成店项目分工文档

项目组

Table of Contents

# 宠物养成店项目分工文档

## 1. 项目概况

本项目为一款“宠物养成店”经营类 Web 游戏，玩家通过照护猫、鼠、仓鼠等宠物，管理金币、库存、家园成长和经营存档，形成“照护宠物 → 获取收益 → 补充物资 → 扩展家园 → 保存进度”的核心循环。

项目当前采用轻量级单体架构：

| 层级 | 技术/文件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端服务 | Spring Boot 2.7.18、Java 8 | 提供游戏状态、宠物动作、商店、训练、探索、存档等接口 |
| 数据存储 | SQLite + 单行 JSON 存档 | game_state 表保存完整 GameState |
| 前端页面 | index.html、app.js、app.css、Vue 3 CDN | 承载游戏主界面、菜单、宠物管理、商店、任务、设置等交互 |
| 美术资源 | design-assets/icons_png/、static/assets/ | 提供像素风图标、宠物、场景、按钮等视觉资源 |
| 规则文档 | GAME_RULES.md | 描述玩法规则、状态结算、商店、领养出售和时间推进 |

## 2. 团队角色总览

| 成员 | 角色定位 | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| Kimi | 后端与玩法逻辑负责人 | 负责游戏规则落地、接口设计、状态结算、数据一致性 |
| Rain | 前端与用户体验负责人 | 负责页面结构、交互闭环、视觉表现、资源接入 |
| Louis | 数据、测试与交付负责人 | 负责存档数据、测试验证、文档维护、集成发布 |

## 3. 详细分工

### 3.1 Kimi：后端与玩法逻辑负责人

负责范围

- 维护 src/main/java/com/petgame/service/GameService.java 中的核心玩法逻辑。

- 维护 src/main/java/com/petgame/web/GameController.java 中的接口定义。

- 维护 GameState、Pet、InventoryItem 等模型字段和业务含义。

- 保证喂食、清洁、互动、训练、休息、探索、领养、出售、购买、保存、重置、时间推进等动作结算正确。

主要任务

| 模块 | 工作内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 宠物状态 | 维护饥饿、心情、健康、亲密度、年龄、价格等属性的变化规则 | 清晰、可复用的状态结算逻辑 |
| 经济系统 | 维护金币收入、金币支出、商品价格、出售收益、探索收益 | 不出现负数余额、异常扣费或重复收益 |
| 商店与背包 | 维护商品类型、库存增加、库存消耗、购买失败逻辑 | 稳定的购买和消耗接口 |
| 时间推进 | 维护自动推进和手动推进对宠物状态、收入、历史记录的影响 | 可解释的每日结算规则 |
| API 接口 | 保证前端所需接口完整、命名一致、返回完整状态 | /api/game/** 接口稳定可用 |

验收标准

- 所有后端动作必须返回更新后的完整 GameState。

- 金币、库存、宠物列表不能出现非法状态。

- 出售最后一只宠物、余额不足购买、宠物状态不足探索等边界场景必须有明确提示。

- 新增玩法必须同步更新接口、状态模型和规则说明。

### 3.2 Rain：前端与用户体验负责人

负责范围

- 维护 src/main/resources/static/index.html 页面结构。

- 维护 src/main/resources/static/app.js 的 Vue 状态、接口调用和交互逻辑。

- 维护 src/main/resources/static/app.css 的像素风视觉系统。

- 接入 design-assets/icons_png/ 和 static/assets/ 中的图标、宠物、场景资源。

主要任务

| 模块 | 工作内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 主界面 | 优化顶部状态栏、侧边菜单、家园主舞台、右侧信息面板 | 清晰稳定的游戏主界面 |
| 宠物管理 | 展示宠物列表、主宠切换、喂食、清洁、互动、出售等动作 | 可操作、状态及时刷新的宠物管理页 |
| 商店与背包 | 展示商品、库存、购买入口、库存分类 | 与后端库存数据一致的商店/背包体验 |
| 任务/训练/探索 | 将页面按钮与真实动作绑定，避免“看得见但不能用”的功能 | 完整的操作闭环 |
| 视觉资源 | 保证猫、鼠、仓鼠、场景和图标资源风格统一 | 像素风一致、图片不缺失、不错配 |
| 响应式体验 | 检查不同屏幕下文字、按钮、卡片、状态条不重叠 | 桌面端和窄屏可读可用 |

验收标准

- 页面加载后能正确请求 /api/game 并展示真实状态。

- 所有可点击按钮必须有明确反馈或禁用状态。

- 前端显示的金币、库存、宠物状态与后端返回数据一致。

- 图标和宠物图片不能缺失、拉伸或物种错配。

- UI 文案应简洁、统一，符合宠物经营游戏语境。

### 3.3 Louis：数据、测试与交付负责人

负责范围

- 维护 SQLite 存档初始化、配置和数据验证。

- 维护 GAME_RULES.md、项目说明、验收记录和交付文档。

- 负责本地运行、接口验证、回归测试和最终集成检查。

- 协调 Kimi 与 Rain 的接口联调和发布节奏。

主要任务

| 模块 | 工作内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 数据初始化 | 检查 StartupInitializer、DatabaseConfig、application.properties | 数据库可自动创建，初始存档可用 |
| 存档质量 | 验证保存、重置、推进天数后 JSON 状态完整 | 可恢复、可重复验证的存档状态 |
| 测试验证 | 覆盖接口、页面动作、边界场景和主要用户路径 | 测试清单和验证结果 |
| 文档维护 | 维护玩法规则、接口说明、分工文档、变更记录 | 项目文档与实际功能一致 |
| 集成发布 | 启动项目、检查前后端联调、记录已知问题 | 可演示、可交付的项目版本 |

验收标准

- 新版本必须能完成“启动项目 → 打开页面 → 操作宠物 → 购买物资 → 保存/重置”的完整路径。

- 每次重要改动后至少完成一次后端编译和核心流程验证。

- 文档中的规则、接口和实际页面行为不得互相矛盾。

- 发现缺陷时要记录复现步骤、影响范围、负责人和修复状态。

## 4. 协作接口

| 协作关系 | 对接内容 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| Kimi → Rain | API 路径、请求方式、返回字段、状态提示 | 接口变更前先同步字段和行为，避免前端调用失效 |
| Rain → Kimi | 页面动作需求、缺失接口、错误提示需求 | 新增按钮或交互前确认后端是否已有对应能力 |
| Louis → Kimi | 边界用例、数据异常、接口测试结果 | 后端缺陷需提供具体请求、预期结果和实际结果 |
| Louis → Rain | 页面验收、资源缺失、交互问题 | 前端缺陷需提供页面位置、操作步骤和截图/描述 |
| 三人共同 | 里程碑评审、版本交付、规则确认 | 每个阶段结束后同步一次功能状态和风险 |

## 5. 推荐里程碑

| 阶段 | 目标 | Kimi | Rain | Louis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 阶段：基础闭环 | 完成核心游戏操作可用 | 稳定宠物动作、商店、存档接口 | 完成主界面和主要按钮绑定 | 验证启动、接口、基础流程 |
| 第 2 阶段：玩法完善 | 增强训练、探索、任务、成就 | 补充结算规则和边界保护 | 完成任务/训练/探索页面闭环 | 更新规则文档和测试用例 |
| 第 3 阶段：体验优化 | 提升视觉、反馈和易用性 | 支持必要状态字段 | 优化动效、提示、响应式布局 | 做回归测试和缺陷跟踪 |
| 第 4 阶段：交付整理 | 形成可展示版本 | 修复后端遗留问题 | 修复 UI 遗留问题 | 整理交付说明和验收记录 |

## 6. 质量要求

- 功能一致性：前端显示必须以后端 GameState 为准，避免硬编码状态与真实数据冲突。

- 数据安全性：金币、库存、宠物列表、历史记录等关键数据不得产生非法值。

- 交互完整性：页面上出现的按钮应具备实际功能、反馈或禁用说明。

- 视觉一致性：宠物、图标、场景资源应保持统一像素风，不出现错图或缺图。

- 文档同步：玩法规则变化后必须同步更新 GAME_RULES.md 和相关说明。

- 可验证性：每次交付必须能说明验证过哪些路径、还剩哪些风险。

## 7. 日常协作流程

- Louis 维护本周目标、验收清单和问题列表。

- Kimi 根据清单完成后端接口和规则变更，并说明接口影响。

- Rain 根据接口完成页面接入、视觉调整和交互反馈。

- Louis 执行集成验证，确认核心流程是否通过。

- 三人一起评审未完成项，决定下一轮优先级。

## 8. 当前建议优先级

| 优先级 | 事项 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 保证核心操作稳定：喂食、清洁、互动、购买、保存、重置 | Kimi、Louis |
| P0 | 保证主界面和宠物管理页能正确展示真实数据 | Rain、Louis |
| P1 | 补齐训练、探索、任务、成就、好友、设置等页面交互闭环 | Kimi、Rain |
| P1 | 建立接口和页面回归测试清单 | Louis |
| P2 | 优化视觉资源、响应式布局和操作反馈 | Rain |
| P2 | 整理项目说明、规则说明、演示流程和已知问题 | Louis |

## 9. 最终交付物清单

| 交付物 | 负责人 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端接口与玩法逻辑 | Kimi | Spring Boot 服务、控制器、模型和结算规则 |
| 前端页面与交互体验 | Rain | Vue 静态页面、CSS、资源接入和用户操作闭环 |
| 数据库与存档验证 | Louis | SQLite 初始化、存档状态、配置检查 |
| 测试与验收记录 | Louis | 核心流程、边界场景、缺陷记录 |
| 游戏规则与项目文档 | Louis 主责，Kimi/Rain 配合 | 规则、接口影响、演示说明、分工文档 |